## Slide 1: Histórico e fundamentos DE PROJETOS
GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE

## Slide 2
“Quem não tem projetos deixa o sucesso (pessoal e profissional) à sorte do acaso.”
(autor desconhecido)

## Slide 3: Histórico
A Gerência de Projetos surge como uma disciplina durante a Segunda Guerra Mundial;
Somente em meados da década de 80 é que vem se tornar uma metodologia, e desde então, seu crescimento tem sido vertiginoso, pois Projeto é a única forma de se implementar mudanças de forma estruturada e controlada, e o Gerente de Projetos é na realidade o Agente de Mudanças nas organizações.

## Slide 4: pmi
Em 1969 é criado PMI - Project Management Institute.
O PMI é uma entidade que congrega os profissionais e organizações em atividades na área de Gerência de Projetos, promovendo iniciativas e oportunidades para todos, e possuindo um guia intitulado PMBoK – Project Management Body of Knowledge.

## Slide 5: projeto
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço único.
  Fruto de vontade empreendedora;
  Ambicioso e desafiador, porém viável;
  Temporário, tem ciclo de vida predeterminado (time-limited);
  Marcado por objetivos (goal-driven);
  Único, não é rotina (one-shot);
  Sempre contém riscos e incerteza.

## Slide 6: projeto
São atributos de um projeto:
  Objetivos;
  Tarefas;
  Recursos;
  Tempo Definido;
  Individualidade/Unicidade;
  Cliente.

## Slide 7: projeto
Nesse contexto, pode-se concluir que um projeto é um evento único, composto de um conjunto de ações executadas de maneira coordenada, ao qual são alocados recursos necessários, para que em um dado prazo se alcance os resultados desejáveis e assim o cliente possa ficar satisfeito.

## Slide 8: projeto
Exemplos de Projeto:
  Desenvolvimento de um novo produto;
  A concepção e implementação de um sistema de informação;
  A reforma de um apartamento;
  A realização de um congresso;
  A redação de um livro;
  A realização de uma viagem;
  A construção de uma ponte;
  Uma campanha de marketing.

## Slide 9: programa
Programa é um grupo de projetos relacionados entre si e coordenados de maneira articulada.
A gestão e o controle centralizados do conjunto de projetos facilitam a operacionalização de cada um e a manutenção da visão em conjunto dos seus objetivos.
Um programa pode ou não ter um fim pré-determinado.

## Slide 10: programa
Exemplos de critérios para a composição de Programas:
  Duração;
  Resultado Esperado;
  Priorização Semelhantes;
  Recursos/Localização Comuns;
  Clientes ou Interfaces Comuns.

## Slide 11: portfólio
Um portfolio é uma coleção de programas e/ ou projetos agrupados de modo a facilitar a sua integração em torno de objetivos comuns.

## Slide 12: Portfólio X programa x projeto
Portfólio
Portfólio
Programas
Projetos
Programas
Projetos
Programas
Projetos
Outras tarefas
Projetos
Projetos
Projetos

## Slide 13: Portfólio X programa x projeto
 | Projeto | Programa | Portfólio
Escopo / Foco | Específico, com fases e entregas bem definidas | Mais amplo, adaptado para suportar objetivos comuns entre projetos | Adapta-se aos objetivos estratégicos da organização – seleção e priorização de projetos e programas
Plano e Controle | Nível de detalhe compatível com o suporte à entrega dos resultados do projeto ao longo de fases | Menos detalhados do que os dos projetos (alto nível), visando fornecer diretrizes e resultados agregados | Foco no controle e monitoramento conjunto de projetos e programas como um todo – otimização da alocação dos recursos críticos com base em indicadores estratégicos
Mudança | A expectativa é que haja poucas mudanças ao longo do projeto | Há expectativas de mudanças em relação ao compartilhamento de recursos entre projetos | Mudanças devem responder às necessidades de alteração de estratégia de negócios
Medida de Sucesso | Orçamento gasto no tempo proposto e entregas em conformidade com as especificações | Retorno do Investimento (ROI) agregado dos projetos, além de novas captações adquiridas | Alcance dos objetivos estratégicos, com base nas metas estabelecidas para os indicadores
Liderança | Foco nas tarefas e respectivas entregas | Foco no resultado agregado dos projetos | Foco no empreendimento e na tomada de decisão

## Slide 14: Classificação de projetos
 | Operacionais | Estratégicos
Externos | Melhoria de produtos Melhoria de atendimento a clientes Melhoria na logística | Novos negócios, projetos especiais Desenvolver novos produtos/serviços Desenvolver alianças e parcerias Mudanças no posicionamento estratégico
Internos | Modificar operações e processos Aprimorar qualidade e/ou desempenho Desenvolver competências Desenvolver sistemas | Mudanças organizacionais Mudanças culturais Mudanças em políticas e procedimentos

## Slide 15: Ciclo de vida
Todo projeto pode ser subdividido em algumas fases de desenvolvimento.
O entendimento sobre essas fases permite um melhor controle de recursos gastos para atingir as metas estabelecidas.
Esse conjunto de fases é conhecido como Ciclo de Vida.

## Slide 16: Ciclo de vida
Cada fase do ciclo de vida de um projeto divide-se em um conjunto de etapas que, por sua vez, são subdivididas em um conjunto de tarefas específicas;
Cada tarefa possui uma ou mais atividades que devem ser desenvolvidas pelo(s) responsável(is) pela tarefa.
Genericamente, o ciclo de vida de um projeto pode ser dividido em 5 fases:

## Slide 17: Ciclo de vida
PLANEJAMENTO
INICIAÇÃO
ENCERRAMENTO
EXECUÇÃO
MONITORAMENTO
E CONTROLE
fonte: PMI, 2008 (adaptado)

## Slide 18: iniciação
É a fase onde se identifica a necessidade ou o problema. A manifestação da necessidade/problema pode ser feita por uma entidade externo ou pode ter origem na própria organização (cliente);
Além de identificar a necessidade é importante que o cliente reúna dados sobre o problema e defina o objetivo;
O cliente pode solicitar propostas à fornecedores que possam atender à necessidade ou resolver o problema apresentado;

## Slide 19: iniciação
O fornecedor, por sua vez, deve passar ao cliente uma estimativa aproximada dos esforços a serem despendidos, especialmente em termos de recursos, custos e prazos (orçamento).
  Chamada de Proposta - O objetivo de se preparar uma chamada de proposta (CP) é declarar, de modo abrangente e em detalhes, o que é necessário, do ponto de vista do cliente, para atender à necessidade identificada;
  Propostas – com base na CP os fornecedores tem condições de elaborar propostas para atender a necessidade do cliente.

## Slide 20: planejamento
É a fase responsável por detalhar tudo aquilo que será realizado pelo projeto, incluindo cronogramas, interdependências entre atividades, alocação de recursos, análise de custos, etc;
Costuma-se desdobrar o planejamento em duas subfases: planejamento preliminar (anteprojeto) e planejamento detalhado:

## Slide 21: planejamento
  O planejamento preliminar contém informações globais como: definição do objetivo do projeto e descrição do produto esperado, descrição da maneira de obtê-lo, os custos, os prazos, os recursos, os comprometimentos e os riscos.
    Trata-se de uma subfase para as negociações com as partes interessadas, a fim de conciliar os objetivos e os esforços, começar a definir responsabilidades, etc.
    Esta subfase visa a compreensão do problema e a sua forma de realização.

## Slide 22: planejamento
  No planejamento detalhado, são definidas todas as atividades que envolvem a utilização de recursos, os produtos que devem ser gerados por cada atividade, os requisitos de cada atividade, o destino do produto gerado pela atividade e os responsáveis pela atividade.

## Slide 23: execução
É a fase que materializa tudo o que foi planejado anteriormente;
Qualquer erro cometido nas fases anteriores fica evidente durante esta fase;
Grande parte do orçamento e esforço é consumido na fase de execução.

## Slide 24: Monitoramento e controle
Esta fase ocorre paralelamente à fase de execução.
Ela tem como objetivo acompanhar e controlar aquilo que está sendo realizado pelo projeto, de modo a propor ações corretivas e preventivas comparando o status atual do projeto com o status previsto no planejamento.

## Slide 25: encerramento
É a fase de conclusão do projeto;
Nesta fase, algumas atividades de encerramento precisam ser conduzidas como: a confirmação de que todos os itens, serviços e produtos foram fornecidos e aceitos pelo cliente; as parcelas foram recebidas; faturas foram pagas; devolução de materiais e espaços, etc.;
Todas as falhas ocorridas devem ser discutidas e analisadas pela equipe para que erros similares não ocorram em outros projetos.

## Slide 26: Estrutura organizacional
A estrutura da organização executora frequentemente restringe a disponibilidade ou as condições sob as quais os recursos se tornam disponíveis para o projeto;
As estruturas das organizações podem apresentar um amplo espectro de estruturas, da funcional à projetizada, com uma variedade de combinação entre elas.

## Slide 27: Organização matricial fraca
fonte: PMI, 2008

## Slide 28: Organização matricial balanceada
fonte: PMI, 2008

## Slide 29: Organização matricial forte
fonte: PMI, 2008

## Slide 30: Organização composta
fonte: PMI, 2008

## Slide 31: Organização projetizada
fonte: PMI, 2008

## Slide 32: o gerenciamento de projetos

## Slide 33: requisitos
São características específicas do projeto;
Devem ser levantados através de reuniões, entrevistas, e outras técnicas de levantamento de requisitos;
Geralmente ocorre problemas quando os requisitos são incorretos, baseados em necessidades mal definidas, requisitos ambíguos e mudança de requisitos.

## Slide 34: Gerenciamento de projetos
É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, de forma a atingir e exceder as necessidades e expectativas dos stakeholders.

## Slide 35: sucesso no gerenciamento de projetos
Envolvimento do usuário;
Suporte da diretoria executiva;
Planejamento efetivo;
Requisitos claramente definidos e anunciados;
Expectativas realistas.

## Slide 36: Falhas no gerenciamento de projetos
Interpretação errada do trabalho a ser realizado;
Omissão na definição do escopo;
Cronograma definido com pobreza ou excessivamente otimista;
Fracasso na avaliação e na qualificação dos riscos;
EAP (Estrutura Analítica de Projeto) mal definida;
Parâmetros de qualidade mal estabelecidos;
Fracasso na estimativa dos custos indiretos e administrativos do projeto.

## Slide 37: Restrição tripla
É o conjunto de três restrições: tempo, escopo e custo;
Simbolizada por uma pirâmide;
Caso haja uma alteração em uma dessas restrições, todas elas são afetadas diretamente impactando na qualidade do projeto.

## Slide 38: Restrição tripla
QUALIDADE
ESCOPO
CUSTO
TEMPO

## Slide 39: Áreas de conhecimento
fonte: PMI, 2008

## Slide 41: processos
Nome do Processo
Entradas: Xxx Xxx Xxx
Ferramentas e Métodos: Xxx Xxx Xxx
Saídas: Xxx Xxx Xxx
Nome do Processo
Entradas: Xxx Xxx Xxx
Ferramentas e Métodos: Xxx Xxx Xxx
Saídas: Xxx Xxx Xxx
Área do Conhecimento
fonte: PMI, 2008

## Slide 42: Áreas de conhecimento x processos
Área de Conhecimento | Iniciação | Planejamento | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento
Integração | 1.1. Desenvolver o termo de abertura do projeto | 1.2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto | 1.3. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto | 1.4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto 1.5. Realizar o controle integrado de mudanças | 1.6. Encerrar o projeto ou fase
Escopo |  | 2.1. Planejar o Gerenciamento do Escopo 2.2. Coletar os requisitos 2.3. Definir o escopo 2.4. Criar a EAP |  | 2.5. Validar o escopo 2.6. Controlar o escopo | 
Tempo |  | 3.1. Planejar o gerenciamento do Cronograma 3.2. Definir as atividades 3.3. Sequenciar atividades 3.4. Estimar os recursos das atividades 3.5. Estimar as durações das atividades 3.6. Desenvolver o cronograma |  | 3.7. Controlar o cronograma | 
Custos |  | 4.1. Planejar o gerenciamento dos Custos 4.2. Estimar custos 4.3. Determinar o orçamento |  | 4.4. Controlar os custos | 
Qualidade |  | 5.1. Planejar o gerenciamento da qualidade | 5.2. Realizar a garantia de qualidade | 5.3. Controlar a qualidade | 
fonte: PMI, 2008

## Slide 43: Áreas de conhecimento x processos
Área de Conhecimento | Iniciação | Planejamento | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento
Recursos Humanos |  | 6.1. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | 6.2. Mobilizar a equipe do projeto 6.3. Desenvolver a equipe do projeto 6.4. Gerenciar a equipe do projeto |  | 
Comunicações |  | 7.1 Planejar o gerenciamento das comunicações | 7.2. Gerenciar as comunicações | 7.3. Controlar as comunicações | 
Riscos |  | 8.1. Planejar o gerenciamento dos riscos 8.2. Identificar os riscos 8.3. Realizar a análise qualitativa dos riscos 8.4. Realizar a análise quantitativa dos riscos 8.5. Planejar as respostas aos riscos |  | 8.6. Controlar os riscos | 
Aquisição |  | 9.1. Planejar o gerenciamento das aquisições | 9.2. Conduzir as aquisições | 9.3. Controlar as aquisições | 9.4. Encerrar as aquisições
Partes interessadas | 10.1. Identificar partes interessadas | 10.2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas | 10.3. Gerenciar o envolvimento das partes interessadas | 10.4. Controlar o envolvimento das partes interessadas | 
fonte: PMI, 2008

## Slide 44: 1. integração
Contempla o processo de tomada de decisão ligada aos objetivos do projeto, ao desenvolvimento e execução do plano completo do projeto, bem como ao controle de alterações;
Esta área equivale a montar um quebra-cabeça, onde cada peça (área de conhecimento) deve ser colocada em seu devido lugar, a fim de se obter o resultado final desejado; cada peça faz parte do todo, e se colocada fora de lugar, prejudicará o objetivo final – isto equivale a gerenciá-la de forma inadequada;

## Slide 45: 1. integração
Seus principais processos e respectivos objetivos são:
  Desenvolvimento do Plano do projeto, que visa integrar e coordenar todos os planos do projeto, gerando um documento consistente;
  Execução dos Planos do Projeto, onde se integra os diversos planos (Escopo, Tempo, Financeiro, Risco, Qualidade, ...) e se conduz a execução das atividades;
  Controle integrado de todos os tipos de mudanças (escopo, prazo, custo, risco, ...)
Basicamente, é a amarração entre todas as outras disciplinas.

## Slide 46: 2. escopo
É o coração do projeto;
Define o que deverá ser feito, o objetivo final a ser alcançado (escopo do produto do projeto – características, e funcionalidades), bem como o escopo do projeto, que significa o trabalho a ser realizado para o desenvolvimento do produto final;
O escopo do produto, normalmente e definido pelo Cliente, ou com este em conjunto com o Gerente ou equipe do projeto;

## Slide 47: 2. escopo
O escopo do projeto deve ser desenvolvido a partir do escopo do produto e para tal, utiliza-se uma metodologia intitulada EAP – Estrutura Analítica de Projeto (WBS – Work Breakdown Structure), que decompõe o projeto em elementos, separando os produtos em suas partes componentes;
Muitas mudanças devem ser adiadas para viabilizar o término do projeto em condições adequadas ao seu principal objetivo.

## Slide 48: 3. tempo
A preocupação é com o que deve ser feito (definido a partir do escopo do trabalho e a EAP), e a organização do trabalho ao longo do tempo, para garantir que o projeto será concluído dentro do prazo determinado;
O gerenciamento de tempo é também considerado uma das razões mais importantes para o estabelecimento de conflitos entre os integrantes de um projeto;
O tempo talvez seja o único recurso que é absolutamente irrecuperável, o que torna esta gestão absolutamente crítica para o projeto, atendendo a um dos três fatores críticos de sucesso: on-time (no prazo).

## Slide 49: 3. tempo
Para isso é necessário:
  Definir as atividades, a partir da EAP desenvolvida em Escopo;
  Sequenciar as atividades, definindo suas dependências;
  Estimar suas durações;
  Elaborar o cronograma.

## Slide 50: 4. custos
O gerenciamento de custos tem como objetivo garantir que o capital disponível será suficiente para obter todos os recursos para se realizarem os trabalhos do projeto;
O gerenciamento de custos diz respeito aos orçamentos.
  O orçamento não pode ser considerado simplesmente como uma visão do plano; ele é um mecanismo poderoso de controle.

## Slide 51: 4. custos
O foco deve ser em gestão financeira, onde o custo é apenas um dos componentes;
O processo de análise de projetos deve contemplar o resultado financeiro esperado, e isto contempla também os resultados do projeto;
Aqui está presente mais um dos fatores críticos de sucesso do projeto: on-budget (dentro do orçamento).

## Slide 52: 5. qualidade
“Qualidade não é uma ideia ou uma coisa concreta, mas uma terceira entidade independente das duas… embora não se possa definir qualidade, sabe-se o que ela é.”
(PIRSIG, 2006)
“É o grau com que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos.”
(PMBOK, 2008, p. 190)

## Slide 53: 5. qualidade
O conceito de qualidade em projetos está associado a dois componentes:
  Qualidade do produto final a ser desenvolvido, associada aos objetivos técnicos e objetivos humanos alcançados;
  Qualidade do processo de desenvolvimento do projeto, basicamente se refere ao atingimento dos Fatores Críticos de Sucesso (Tempo e Custo): dentro do tempo e dentro do orçamento.

## Slide 54: 5. qualidade
Os processos necessários para esta disciplina, contemplam:
  Planejamento da Qualidade, onde se definem os padrões de qualidade a serem alcançados e como atingi-los;
  Garantia da Qualidade, onde se realiza uma avaliação periódica do desempenho geral do projeto;
  Controle da Qualidade, onde se monitora os resultados, de forma a garantir que estejam de acordo com o planejado.

## Slide 55: 6. recursos humanos
Todos os resultados do projeto podem ser vistos como fruto das relações humanas e das habilidades interpessoais dos envolvidos, uma vez que a satisfação pessoal e a qualidade de vida estão se tornando fatores-chave na motivação de qualquer profissional;
Esta área de conhecimento procura enfocar a efetiva utilização dos recursos humanos envolvidos com o projeto;
Para tal, são especificados três processos básicos:

## Slide 56: 6. recursos humanos
  Planejamento Organizacional, onde se procura planejar a organização do projeto, com foco na equipe, definindo-se papéis e responsabilidades dos membros da equipe – responder à pergunta de quem faz o que, quando;
  Formação da Equipe, onde se aborda a montagem da equipe, alocando-se os recursos humanos necessários ao projeto;
  Desenvolvimento da Equipe, onde se procura, aproveitando a multidisciplinariedade das equipes, fazer com que todos os membros da equipe cresçam profissionalmente pelo simples fato de estarem trabalhando juntos.

## Slide 57: 7. comunicações
A comunicação é um processo pelo qual a informação é transferida entre os indivíduos através de símbolos, sinais e outros.
Além disso, a comunicação é um processo de duas vias, onde participam ativamente o emissor e o receptor da informação, com os envolvidos atuando, na maioria das vezes, como emissores e receptores simultaneamente.

## Slide 58: 7. comunicações
As responsabilidades:
  Emissor: responsável por produzir uma informação clara, de modo que o receptor possa entendê-la com facilidade.
  Receptor: responsável por tornar claro que a informação foi recebida e completamente compreendida.
É importante que também sejam avaliadas as barreiras no processo de comunicação, devido a percepção individual de cada um, bem como sua personalidade, atitudes, emoções, etc.

## Slide 59: 8. riscos
Risco é um “evento incerto, futuro, que pode ter consequências positivas ou negativas para o seu projeto ou organização”.
  Aqui temos uma conotação não muito usual, pois historicamente, risco era algo sempre negativo. Mas observe:
    Se analisarmos o fato incerto de “alta variação cambial”: se sua organização for importadora, certamente este evento, se ocorrer, será um risco negativo (Ameaça), pois aumenta os seus custos; no entanto, se sua organização é exportadora, este mesmo evento terá conotação positiva, pois alavanca (Oportunidade) o seu faturamento.

## Slide 60: 8. riscos
Exemplos de Riscos:
  Incorporar tecnologia avançada em um novo projeto;
  Avanços tecnológicos que poderiam transformar a tecnologia escolhida originalmente em obsoleta antes de o projeto ser concluído;
  Uma greve no auge de um projeto de construção;
  Chuva ou temporais durante a fase de construção de um projeto de expansão;
  O banco não aprovar o financiamento de um projeto;
  Entrega atrasada de peças fundamentais por parte de um fornecedor.

## Slide 61: 9. aquisições
Esta área de conhecimento lida com os recursos, bens ou serviços externos ao projeto ou à organização, que precisam ser contratados;
Sempre que se contrata um membro externo para fornecer algo ao projeto existe um risco associado a ambas as parte (projeto e fornecedor). Por causa desse fator de risco muitas vezes o custo não é o único elemento a ser analisado na negociação.

## Slide 62: 9. aquisições
O tipo do contrato também passa a determinar um papel fundamental no processo, uma vez que cada tipo de contrato representa um certo grau de incerteza e risco para o gerente de projeto.
Principais tipos de contrato:
  Contrato de Preço Fixo Global;
  Contrato de Preço Fixo Global com Incentivo;
  Custos com Incentivo sobre os Resultados;
  Custos com Preço Fixo;
  Custo mais Percentual do Custo;
  Contrato por Preço Unitário.

## Slide 63: 10. partes interessadas
Partes interessadas (stakeholders) no projeto são pessoas e organizações envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto;
Eles podem também exercer influência sobre os objetivos e resultados do projeto;

## Slide 64: 10. partes interessadas
Possuem diversos níveis de responsabilidade e de autoridade quando participam de um projeto e eles podem mudar durante o ciclo de vida do projeto;
A equipe de gerenciamento de projetos precisa identificar as partes interessadas, determinar suas necessidades e expectativas e, na medida do possível, gerenciar sua influência em relação aos requisitos para garantir o sucesso do projeto.

## Slide 65: Explorando o Assunto
https://www.pmi.org/learning/library/agile-project-management-pmbok-waterfall-7042
Leiam o artigo e vamos discutir.
Quais os principais conceitos? Acham que agregam para a gestão de projetos?
Qual o ponto mais importante no seu ponto de vista?

## Slide 66: Explorando o Assunto
https://www.youtube.com/watch?v=le0GTYjlvl4
Baseado no que vimos até o momento, vocês acham que gestão de projetos é um conceito novo ou antigo?

## Slide 67: exemplos
https://www.youtube.com/watch?v=8wPurqWWaJE

## Slide 68: Trabalhando
Dividam-se em grupos
Pensando nas fases do ciclo de vida de um projeto – Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento - listem quais as tarefas que devem ser planejadas e executadas em cada uma das fases de um projeto de CHURRASCO DE COMEMORAÇÂO DE FINAL DE SEMESTRE.

## Slide 69: referências
PIRSIG, R. M. The Art Of Motorcycle Maintenance. HarperTorch. 2006.
PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 5th ed. 2008.