## Slide 1: gerenciamento DOS CUSTOS
GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE

## Slide 2: 4. Processos do Gerenciamento dos custos
Iniciação | Planejamento | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento
 | 4.1. Planejar o gerenciamento dos Custos 4.2. Estimar custos 4.3. Determinar o orçamento |  | 4.4. Controlar os custos | 

## Slide 3: Gerenciamento dos custos
O gerenciamento de custos tem como objetivo garantir que o capital disponível será suficiente para obter todos os recursos para se realizarem os trabalhos do projeto;
O gerenciamento de custos diz respeito aos orçamentos.
  O orçamento não pode ser considerado simplesmente como uma visão do plano; ele é um mecanismo poderoso de controle.

## Slide 4: orçamentos
O foco deve ser em gestão financeira, onde o custo é apenas um dos componentes;
O processo de análise de projetos deve contemplar o resultado financeiro esperado, e isto contempla também os resultados do projeto;
Aqui está presente mais um dos fatores críticos de sucesso do projeto: on-budget (dentro do orçamento).

## Slide 5: Termos importantes
Gasto: sacrifício financeiro para obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). Exemplos:
  compra de matérias-primas, gastos com mão-de-obra, tanto na produção como na distribuição, gastos com honorários da diretoria, gastos na compra de um imobilizado.

## Slide 6: Termos importantes
Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. Exemplos:
  a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição que imediatamente se tornou investimento.
Despesa: gasto relativo a bens e serviços não correlacionados com a produção de bens e serviços, ou seja, dispêndio ocorrido fora da área de produção de bens e serviços. Exemplos:
  a comissão do vendedor, por exemplo, é um gasto que se torna imediatamente uma despesa.

## Slide 7: Termos importantes
Desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada de uma utilidade comprada.
Perda: Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária. É diferente de despesa e de custo, exatamente por sua característica de ser algo fora no normal e involuntário; não é um sacrifício feito com intenção de obtenção de receita.

## Slide 8: Classificação dos custos
Custos Diretos: são os custos que podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo. Exemplos:
  materiais diretos, mão-de-obra direta, matéria-prima.
Custos Indiretos: são os custos que beneficiam toda a produção e não são relacionados diretamente com cada produto. Ou são aqueles que para apropriação é necessário o uso de rateio ou estimativas. Exemplos:
  Depreciação, Aluguel, Supervisão, Energia Elétrica, Custos de Operação.

## Slide 9: Classificação dos custos
Custos Fixos: independem do volume de produção. São os custos de estrutura da empresa, que não guardam qualquer relação com o volume de atividade da empresa. Exemplos:
  aluguel, supervisão, segurança, manutenção, ...
Custos Variáveis: relacionados diretamente com o volume de produção ou volume de atividade da empresa. Quanto maior a produção (volume de atividade) maior o custo variável total. Exemplos:
  matéria prima, mão-de-obra direta, energia, ...
  Custo Total = Custos Fixos + Custos Variáveis

## Slide 10: 4.1 planejar o Gerenciamento dos custos
É o processo onde são definidos todos os recursos necessários (pessoas, equipamentos, insumos, ... ) e suas respectivas quantidades e tempo alocado;
O processo é formalizado pelo Plano de Gerenciamento de Custos. No plano devem estar documentados:
  É o documento formal que descreve os procedimentos que serão utilizados para gerenciar todos os custos do projeto. No plano, devem estar documentados:
  Título do projeto;
  Nome da pessoa que elaborou o documento;
  Descritivo dos processos de gerenciamento de custos (regras gerais);

## Slide 11: 4.1 planejar o Gerenciamento dos custos
  Descrição das reservas gerenciais e da autonomia em sua utilização;
  Sistema de controle de mudanças de prazos;
  Frequência de avaliação do orçamento do projeto e das reservas gerenciais;
  Alocação financeira das mudanças no orçamento;
  Nome do responsável pelo plano;
  Frequência de atualização do plano de gerenciamento de custos;
  Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de custos e não previstos no plano;
  Registros de alterações no documento;
  Aprovações.

## Slide 12: 4.2 estimar custos
O processo de Estimativa de Custos busca desenvolver uma estimativa dos custos e dos recursos necessários para realizar as atividades do projeto. O planejamento dos custos estimados começa com a proposta para o projeto;
É o processo no qual se elabora o custo de cada recurso para cada atividade, em linha com a metodologia ABC (Activity Based Costing – custeio baseado em atividades);
Em alguns casos a proposta indicará apenas o custo final do projeto, em outros casos pode haver uma análise detalhada dos diversos custos.

## Slide 13: 4.3 Determinar o orçamento
A orçamentação compreende a agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos;
O processo de orçamento envolve duas etapas:
  Na primeira, a estimativa de custo é alocada para os diversos pacotes de trabalho na estrutura analítica do projeto (EAP);
  Na segunda, o orçamento para cada pacote de trabalho é distribuído ao longo da duração do pacote de trabalho para que seja possível determinar quanto de seu orçamento deveria ter sido gasto.

## Slide 14: 4.4 controlar os custos
Este processo envolve controlar os fatores que criam a variações de custos e controlar as mudanças no orçamento do projeto;
Para isso é necessário que o controle de custos seja regular e pontual;
É crucial que as ineficiências e variações de custos sejam identificadas e a tempo, de modo que uma ação corretiva possa ser tomada antes que a situação piore. Uma vez que os custos do projeto estejam fora de controle, pode ser muito difícil concluir o projeto dentro do orçamento.

## Slide 15: Atividade prática
Visando o projeto avaliativo da disciplina:
  Estimar o custo em horas de cada atividade:
    Caso a atividade demande um recurso técnico específico (computador, licença de software etc.) o valor poderá ser diluído nas horas da atividade.
  Estimar os custos indiretos para o projeto:
    Contabilizar os custos com energia, aluguel, auxílio home-office etc.
  Apresentar um orçamento com o valor total estimado para o projeto, somando-se os custos diretos e indiretos.

## Slide 16: referências
PIRSIG, R. M. The Art Of Motorcycle Maintenance. HarperTorch. 2006.
PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 5th ed. 2008.